財團法人國家同步輻射研究中心100年度執行之各分支計畫說明如下：

總計畫：財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 (屬科技服務群組)

表一、分支計畫一所屬之分項及子項計畫資料

| 序號 | 計畫名稱 | 計畫類型 | 執行期間 | 100年度 經費需求(千元) | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項計畫一、加速器光源運轉與維護 (179,181千元) |
| 1. | 加速器電源/注射器系統運轉維護 | 設施運轉維護 | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 15,009 | 劉國賓 (副工程師) 林克剛 (研究員) |
| 2. | 加速器高頻系統運轉維護 | 設施運轉維護 |  | 11,484 | 葉孟書 (副工程師) |
| 3. | 加速器儀控系統運轉維護與功能提升 | 設施運轉維護 |  | 18,841 | 許國棟 (研究員) 劉毅志 (副工程師) |
| 4. | 射束動力模擬與實驗 | 自行研究 |  | 2,040 | 周炳榮 (副研究員) |
| 5. | 加速器磁鐵運轉與維護 | 設施運轉維護 |  | 11,348 | 張正祥 (研究員) |
| 6. | 加速器真空系統運轉與維護 | 設施運轉維護 |  | 13,555 | 沈怡青 (研究員) |
| 7. | 精密機械系統運轉與維護 | 設施運轉維護 |  | 8,333 | 曾澤川 (副工程師) |
| 8. | 人事支出、業務洽商及國際會議差旅 | 行政服務 |  | 98,571 | 劉毅志 (副工程師) 黃清鄉 (研究員) 趙平文 (副管理師) |
| 分項計畫二、光束線運轉與維護 (85,999千元) |
| 1. | VUV與IR光束線運轉與維護 | 設施運轉維護 | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 2,000 | 陳慶曰 (副研究員) |
| 2. | 軟X光光束線運轉與維護 | 設施運轉維護 |  | 4,259 | 馬建毅 (助研究員) 喻霽陽 (助研究員) |
| 3. | 硬X光光束線(材料研究)運轉與維護 | 設施運轉維護 |  | 13,858 | 黃玉山 (副研究員) 崔古鼎 (副研究員)劉金炎 (副工程師) 張世汯 (助工程師) |
| 4. | 硬X光光束線(生物研究)運轉與維護 | 設施運轉維護 |  | 2,000 | 簡玉成 (副研究員) |
| 5. | 新光束線增建與光學系統研發 | 設施研發與建置 |  | 5,037 | 宋艷芳 (副研究員) 傅皇文 (研究助理) |
| 6. | 材料準備室與支援設施 | 技術支援服務 |  | 4,111 | 馮學深 (助研究員) 莊瑞明 (助工程師) 李德輝 (副工程師) |
| 7. | 產業應用 | 產業應用與服務 |  | 2,409 | 許博淵 (副研究員) |
| 8. | 人事支出、業務洽商及國際會議差旅 | 行政服務 |  | 52,325 | 鍾世俊 (副研究員) 趙平文 (副管理師) |
| 分項計畫三、實驗站運轉、實驗技術及科學應用之拓展 (234,932千元) |
| 1. | 分子科學實驗站運轉、維護與建造 | 科學研究與 實驗技術研發 | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 9,993 | 李世煌 (研究員) |
| 2. | 奈米科學實驗站運轉、維護與建造 | 科學研究與 實驗技術研發 |  | 14,751 | 魏德新 (副研究員) |
| 3. | 凝態物理實驗站運轉、維護與建造 | 科學研究與 實驗技術研發 |  | 13,115 | 林宏基 (副研究員) |
| 4. | 材料科學實驗站運轉、維護與建造 | 科學研究與 實驗技術研發 |  | 19,421 | 李信義 (副研究員) |
| 5. | 生命科學實驗站運轉、維護與建造 | 科學研究與 實驗技術研發 |  | 61,833 | 江素玉 (副研究員) |
| 6. | 元件科技實驗站運轉、維護與建造 | 科學研究與 實驗技術研發 |  | 1,800 | 許博淵 (副研究員) |
| 7, | SPring-8實驗站運轉、維護與建造 | 科學研究與 實驗技術研發 |  | 3,862 | 黃玉山 (副研究員) |
| 8. | 人事支出、業務洽商及國際會議差旅 | 行政服務 |  | 110,157 | 徐嘉鴻 (研究員) 黃玉山 (副研究員) 趙平文 (副管理師) |
| 分項計畫四、台灣光子源興建支援 (65,628千元) |
| 1. | 人事支出費用 | 行政服務 | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 65,628 | 趙平文 (副管理師) |
| 分項計畫五、機電與低溫設施運轉與維護 (254,420千元) |
| 1. | 機電系統運轉與維護 | 設施運轉維護 | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 22,647 | 張瑞麒 (副工程師) |
| 2. | 低溫系統運轉與維護 | 設施運轉維護 |  | 15,370 | 蕭豐礽 (副研究員) |
| 3. | 水電土地租金及建築物修繕擴建費用 | 事務營繕 |  | 190,273 | 張樹生 (助工程師) 洪堯順 (管理師) |
| 4. | 人事支出費用 | 行政服務 |  | 26,130 | 黃清鄉 (研究員) 趙平文 (副管理師) |
| 分項計畫六、基本行政運作、用戶推廣與成果管理、輻射管制與工作安全 (247,039千元) |
| 1. | 全中心共通性事務費用 | 行政服務 | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 66,784 | 林錦汝 (管理師) |
| 2. | 光源用戶服務與推廣 | 用戶服務 |  | 23,211 | 吳鳳英 (管理師) |
| 3. | 學程費用 | 教育學程 |  | 11,621 | 蔡嬪嬪 (管理師) |
| 4. | 資訊設施、網路服務 | 資訊服務 |  | 18,247 | 江志銘 (管理師) |
| 5. | 文宣推廣與圖書管理 | 行政服務 |  | 12,056 | 吳鳳英 (管理師) |
| 6. | 事務性支援 | 行政服務 |  | 23,196 | 張樹生 (助工程師) |
| 7. | 輻射與操作安全 | 輻射安全及員工安全衛生管理 |  | 7,440 | 劉志青 (副工程師) |
| 8. | SPring-8光束線業務 | 行政服務 |  | 9,722 | 黃玉山 (副研究員) |
| 9. | 人事支出、差旅、統籌業務等費用 | 行政服務 |  | 74,762 | 林錦汝 (管理師) 趙平文 (副管理師) |

表二、分支計畫二所屬之分項及子項計畫資料

| 序號 | 計畫名稱 | 計畫類型 | 全程執行期間 | 100年度 經費需求 (千元) | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項計畫一、台灣光子源同步加速器設計與建造 (1,405,210千元) |
| 1. | TPS射束動力磁格設計 | 設施建置 | 96.01 - 102.12 | 1,286 | 郭錦城 (研究員) |
| 2. | TPS線型加速器及脈衝電源建造 | 設施建置 | 96.01 - 101.12 | 8,318 | 林克剛 (研究員) |
| 3. | TPS磁鐵系統建造 | 設施建置 | 95.12 - 102.12 | 184,142 | 張正祥 (研究員) |
| 4. | TPS磁鐵電源建置 | 設施建置 | 95.12 - 102.12 | 91,379 | 劉國賓 (副工程師) |
| 5. | TPS高頻系統建造 | 設施建置 | 96.01 - 102.12 | 158,078 | 林明泉 (副研究員) |
| 6. | TPS儀器控制系統建造 | 設施建置 | 95.12 - 102.12 | 61,486 | 許國棟 (研究員) |
| 7. | TPS真空系統建造 | 設施建置 | 95.12 - 102.12 | 170,653 | 熊高鈺 (副研究員) |
| 8. | TPS前端區建造 | 設施建置 | 95.12 - 102.12 | 20,396 | 沈怡青 (研究員) |
| 9. | TPS機械元件定位 | 設施建置 | 95.12 - 102.12 | 126,553 | 曾澤川 (副工程師) |
| 10. | TPS機電系統建造 | 設施建置 | 95.12 - 102.12 | 503,390 | 張瑞麒 (副工程師) |
| 11. | TPS低溫系統建造 | 設施建置 | 95.12 - 102.12 | 68,027 | 蕭豐礽 (副研究員) |
| 12. | TPS輻射安全 | 設施建置 | 96.01 - 102.12 | 6,373 | 陳建榮(副工程師) |
| 13. | TPS差旅及顧問 | 行政服務 | 95.12 - 102.12 | 4,569 | 羅國輝 (研究員) |
| 14 | TPS計畫管理事務 | 行政服務 | 95.12 - 102.12 | 560 | 羅國輝 (研究員) |
| 分項計畫二、台灣光子源土木建築 (400,652千元) |
| 1. | TPS土木建築 | 土木建築 | 96.01 – 102.12 | 400,652 | 洪堯順 (管理師) |

表三、分支計畫三所屬之分項及子項計畫資料

| 序號 | 計畫名稱 | 計畫類型 | 執行期間 | 100年度 經費需求(千元) | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項計畫一、前端區及插件磁鐵建置 (51,270千元) |
| 1. | 前端區建置 | --- | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 0 | (預定於民國102年度起開始執行。) |
| 2. | EPU48橢圓偏振聚頻磁鐵建置 | 台灣光子源 實驗設施建置 |  | 18,000 | 黃清鄉(研究員) |
| 3. | IU22(2m)真空聚頻磁鐵建置 | 台灣光子源 實驗設施建置 |  | 6,200 | 黃清鄉(研究員) |
| 4. | IU22(3m)真空聚頻磁鐵建置 | 台灣光子源 實驗設施建置 |  | 27,070 | 黃清鄉(研究員) |
| 分項計畫二、光束線與實驗站建置 (45,300千元) |
| 1. | 微米X光蛋白質結晶學 | 台灣光子源 實驗設施建置 | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 6,000 | 簡玉成 (副研究員) |
| 2. | 高解析非彈性軟X光散射 | 台灣光子源 實驗設施建置 |  | 8,000 | 鍾世俊 (副研究員) |
| 3. | 次微米軟X光能譜 | --- |  | 0 | (預定於民國101年度起開始執行。) |
| 4. | 同調X光散射 | 台灣光子源 實驗設施建置 |  | 6,000 | 黃玉山 (副研究員) |
| 5. | 次微米X光繞射 | 台灣光子源 實驗設施建置 |  | 6,000 | 李信義 (副研究員) |
| 6. | X光奈米探測 | 台灣光子源 實驗設施建置 |  | 6,000 | 湯茂竹 (研究員) |
| 7. | 時間同調X光繞射 | 台灣光子源 實驗設施建置 |  | 5,000 | 黃玉山 (副研究員) |
| 8. | 設施通用技術研發 | 技術研發 |  | 5,800 | 王端正 (研究員) |
| 9. | 國外差旅及訓練費 | 行政服務 |  | 500 | 鍾世俊 (副研究員) |
| 10. | 台灣光子源實驗設施跨機構設計與建造合作 | 合作交流 |  | 2,000 | 黃迪靖 (研究員) |
| 分項計畫三、設施通用系統建置 (60,000千元) |
| 1. | 真空系統 | 台灣光子源 實驗設施建置 | 100.01.01 ¦ 100.12.31 | 60,000 | 熊高鈺 (副研究員) |
| 2. | 冷卻系統 | --- |  | 0 | (預定於民國102年度起開始執行。) |
| 3. | 天車吊具系統 | --- |  | 0 | (預定於民國101年度起開始執行。) |

# Text boxes

分支計畫一：財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護

(延續型一般計畫)

(100年度預算編列：1,067,199千元。)

所屬之分項與子項計畫資料請詳下表三。

所屬之分項與子項計畫資料請詳下表一。

分支計畫二：台灣光子源同步加速器興建計畫

(合併型計畫（優先＋一般）)

(100年度預算編列：1,805,862千元。)

分支計畫三：台灣光子源周邊實驗設施興建計畫

(新興一般計畫)

(100年度預算編列：156,570千元。)

所屬之分項與子項計畫資料請詳下表二。