財團法人國家同步輻射研究中心

115年同步加速器光源

用戶服務入口網系統維護

徵求建議書(SRPO-1150005)

中華民國114年11月

目  錄

壹、	專案背景	2

貳、	專案描述	2

一、	專案名稱	2

二、	徵求建議書目的	2

三、	專案目標	2

四、	專案範圍	3

五、	專案時程	3

參、	專案需求	3

一、	維護標的物	3

二、	現行標的系統使用技術	5

三、	人員維護要求	6

四、	系統維護要求	7

五、	時效要求	8

肆、	查驗及驗收	9

一、	查驗/驗收及付款方式	9

二、	智慧財產權歸屬	9

三、	立約商責任規範	10

伍、	罰則與賠償	10

一、	延遲扣款規定	10

二、	損害賠償	14

三、	權利瑕疵擔保	14

陸、	資通安全管理法法遵事項	15

柒、	附件	16

國家同步輻射研究中心

115年同步加速器光源用戶服務入口網

系統維護徵求建議書

# 專案背景

本專案為國家同步輻射研究中心（以下簡稱甲方）「同步加速器光源用戶服務入口網系統」(以下簡稱本系統) 之維護案。本系統用於提供中心內、外部各界專家學者一系列與台灣光子源設施使用相關之服務如:申請、審查、實驗、統計、查詢…等作業，以合理分配寶貴資源並厚實國內科研與產業研發之實力。本案目的為使甲方用戶行政推廣室、內外部專家學者…等相關單位得以穩定使用本系統，並持續符合行政院公告資通安全管理法等相關法律遵循事項，故擬委託得標廠商(以下簡稱乙方)提供對本系統之維護服務。

# 專案描述

## 專案名稱

115年同步加速器光源用戶服務入口網系統維護案 (以下簡稱本專案)。

## 徵求建議書目的

本徵求建議書說明文件之目的，係將甲方對本專案之需求與期望，向投標廠商說明，俾供廠商據以擬妥符合需求之建議書。

## 專案目標

透過本專案之執行除確保本網站正常運作以利甲方業務之執行外，因政府對於資通訊安全方面逐年重視，本系統安全等級評估經核定為中級系統須配合一系列之資通訊安全措施，乙方應依此為標準提供相符之維護服務執行本專案達成以下目標：

- 確保本系統於專案期間內能正常運作以維持甲方同步加速器光源用戶服務相關業務遂行。

- 確保系統甲方內部各系統間資訊之整合運作正常，以發揮資訊利用最大化效益。

- 提供符合甲方ISMS(資訊安全管理系統)相關應配合遵循事項之服務以保障甲方資通訊安全及相關業務遂行。

- 達成本專案服務水準需求。

## 專案範圍

- 本系統自建置上線驗收以來至今所調整、擴充之程式碼、開發設計文件與正式區系統維護管理(含程式漏洞修補、資源管理、監控、校能調校、資訊安全…等服務)。

- 維護本系統與中心內部各系統間Restful API、資料庫連結之整合運作機制正常，系統至少應包含：安全考試系統、CR Enable、簽到/資訊看版系統、招待所訂房系統、人材(實習)培育系統、論文管理系統、用戶年會活動網站。

- 本系統所使用的測試區、Gitlab整合軟體開發平台功能運作正常。

- 維護本系統相關需求與設計文件之維護，例如系統程式架構、重要邏輯、流程的重大異動或DB資料表schema異動時應適時更新文件。

## 專案時程

      - 系統維護自民國115年 01 月01日起至民國115年12月31日止。

# 專案需求

## 維護標的物

      - 本專案標的物為同步加速器光源用戶服務入口網，包含正式區及測試區之現行功能、資料庫、GitLab整合軟體開發平台(含程式碼、系統需求設計文件)、現行系統之整合及作業系統環境之維護。不包含硬體設備之零配件更換、擴充費用。

- 正式區伺服器Web AP為Rocky Linux OS作業系統，資料庫為(Microsoft Server 2019 + SQL Server 2019 Standard、Rocky Linux  + MySQL 5.7) 並採虛擬化技術於VM Ware / vSphere平台環境上運行。

- 測試區伺服器Web AP為Rocky Linux 作業系統，資料庫為(Microsoft Server 2019 + SQL Server 2019 Standard、Rocky Linux + MySQL 5.7) 並採虛擬化技術於Hyper-v環境上運行。

- Gitlab整合軟體開發平台為Rocky Linux 作業系統並採虛擬化技術運行於VM Ware / vSphere平台環境上運行。

- 應用服務架構如下圖所示，Web Server 採用 NGINX 解決方案，負責負載平衡多台 AP Server，當 AP Server1 故障或程式進版失敗無法啟動時，NGINX 將自動將負載移至服務正常的 AP Server，NGINX 也採用 Load Balance 模組，AP Server 採輪詢方式使用將效能發揮至最大。

- 本網站功能包含用戶、排程、委員會、計畫、實驗、獎勵/補助、研究成果、報表、管理、其他資訊共十大區塊項目，說明如下：

- 用戶

  - 用戶專區，提供一般用戶使用：用戶註冊、用戶卡申請、個人資訊維護、安全教育訓練之用戶個人基本功能。

  - 管理專區，提供用戶行政推廣辦公室人員使用：用戶管理、用戶查詢、個人資訊維護、用戶註冊、用戶模擬、銀行帳戶管理、用戶單位管理、城市管理、進階搜尋、用戶卡查詢、佩章管理、職別管理…等進階管理功能。

- 排程

  - 光源時程設定，提供用戶行政推廣辦公室人員使用：光源時間類別管理、光源/計畫期別設定、保留時間、異常時間…等光源基本參數設定。

  - 光束線/群組管理，提供用戶行政推廣辦公室人員使用：光束線群組、光束線、期別紀錄…等光源期別、群組基本參數設定。

  - 實驗排程設定：提供用戶行政推廣辦公室人員使用、光束線發言人使用：速排、排程(by計畫)、排程確認、排程檢查、計畫排程…等功能協助將核定之申請計畫安排至適當的日期與時段中。

  - 通知與回信管理，提供用戶行政推廣辦公室人員使用：計畫申請通知信、計畫回信、排程異動回信…等功能通知與管理申請人計畫申請之狀況。

- 委員會

  - 計畫審查委員會（PEC），提供用戶行政推廣辦公室人員使用：計畫審查委員管理、計畫審查委員會…等功能，查詢、設定各期別之審查委員。

  - 用戶執行委員會管理(含中子)，提供用戶行政推廣辦公室人員使用：用戶執行委員會改選、用戶執行委員會設定、參選資格清單…等功能供委員會人員參選、投票功能之參數設定。

  - 用戶執行委員會（含中子），提供用戶行政推廣辦公室人員使用：用戶執行委員會、中子用戶執行委員會…等功能供查詢成員名單。

- 計畫

  - 申請與審查

    - 申請計畫(含人培獎勵)，提供申請人申請計畫。

    - 計畫查詢功能，提供申請人、UAO查詢計畫。

    - UAO、發言人、安全組審查功能，提供相關人員檢視核準申請之計畫是否合格之功能。

    - 提供UAO匯出審評結果總表。

    - 提供安全組匯出各期計畫申請所使用材料明細資料總表、管理有害化學品資料。

  - PEC審查

    - 計畫分配，提供UAO分配、檢視、下載申請計畫的PEC委員及審查人設定。

    - 審查人初審，提供UAO檢視、編輯初審資料及提供審查人初審評分之功能。

    - 複審(評核、預核時段、分配時段、分配生物時段)，提供UAO、審查委員於複審會議時：現場評核計畫、分配計畫時段、生物計畫總時段數之用。

    - 光束線用戶使用情形，提供UAO、光束線發言人查詢有效計畫、執行計畫相關的摘要資訊。

    - 審查人選查詢，提供UAO、審查委員查詢所負責審查光束線計畫之分數資訊。

    - 光束線門檻分數查詢，提供UAO、計畫主持人、光束線發言人、一般用戶查詢各光束線各期別之審核通過門檻。

    - 計畫領域分數分佈，提供UAO、計畫主持人、光束線發言人、一般用戶查詢並顯示每期計畫各領域分數分佈圖表。

    - 初審意願調查通知，提供UAO查詢初審委員意願之通知狀態及分配計畫之明細等相關資訊。

    - 初審意願調查，提供UAO查詢及調整各期初審委員意見。

  - Neutron：提供中子計畫之申請、查詢、審查、初/複審、計畫回信、初審意願調查/通知/設定…等功能，與前述PEC計畫流程大致雷同但表單內容及審核過程相較前述PEC計畫之功能單純。

- 實驗

  - 光源運轉與實驗排程

    - 光源運轉時程表，提供UAO、劑量配章管理人員、一般用戶查詢各期各光束線運轉之時程、時段數、時程表。

    - 光源資訊顯示系統，提供UAO、安全組人員查看目前各光束線如:目前實驗資訊、實安表現況、實驗相關聯絡人之即時資訊。

    - 實驗排程一覽表，提供UAO、一般用戶查詢各自所屬計畫實驗之排程資訊。

  - 實安表

    - 實安表填寫/審核，提供UAO、一般用戶查詢/填寫/審核實安表之用。

    - 安全組審核，提供安全組人員審核實安表。

    - 實安成員簽到記錄，提供UAO、一般用戶查詢與自已相關之各光源期別的實驗人員簽到紀錄

  - 問卷

    - 問卷調查，提供計畫/實驗主持人一般用戶於實驗結束後查詢/填寫問卷，如有不滿意之項目系統將自動通知相關人員回應。

    - 問卷管理，提供UAO查詢管理各問卷之內容。

  - 實驗技術溝通

    - 實驗技術構通平台，提供UAO、計畫\實驗主持人、實驗站發言人、經理人、一般用戶於此平台提出問題並通知相對應之負責人回覆。

    - 實驗技術問題管理，提供UAO、實驗站發言人/經理查詢、回覆用戶於實驗技術構通平台所發言之問題。

- 獎勵/補助

  - 人培獎勵

    - 人培課程與考試，提供符合人培獎勵申請資格一般用戶查詢所屬計畫並前往人培課程與考試系統進行訓練及考試。

    - 人培獎勵申請(學生)，提供一般用戶填寫人培獎勵申請表，並於時間內繳交上傳報告。

    - 實驗報告考評，提供UAO、實驗站發言人、經理人針對申請人培獎勵之學生進行考核作業。

    - 人培獎勵管理，提供UAO管理、檢視、列印、匯出、刪除人培獎勵申請案件之內容。

    - 批號管理，提供UAO批次管理、執行、列印補助單…等人培獎勵匯款作業之紀錄功能。

  - SPring-8

    - 用戶補助申請，提供UAO、計畫主持人、一般用戶查詢、申請SPring-8補助。

    - 補助管理，提供UAO管理各期SPring-8申請案件，並可列印補助單、顯示補助狀態。

    - 批號管理，提供UAO批次管理、執行、列印補助單…等SPring-8計畫匯款作業之紀錄功能。

    - 計畫表格資訊，提供UAO管理各期SPring-8計畫如：補助人/天數、安全審查意見、繳交之申請表格…等紀錄。

    - 計畫表格繳交通知，提供UAO管理並寄發各SPring-8計畫主持人通知信件之功能。

    - 明細項目分類設定、地點設定，提供UAO SPring-8補助單上的參數設定。

  - Neutron

    - 用戶補助申請，提供UAO、計畫主持人、一般用戶查詢、申請Neutron補助。

    - 補助管理，提供UAO管理各期Neutron申請案件，並可列印補助單、顯示補助狀態。

    - 批號管理，提供UAO批次管理、執行、列印補助單…等Neutron計畫匯款作業之紀錄功能。

    - 明細項目分類設定、地點設定，提供UAO Neutron補助單上的參數設定。

- 研究成果

  - 管理專區

    - 年度實驗報告清單管理，提供UAO檢視、維護各期別光束線累積時段數之資料，並可檢視/產生年度實驗報告的繳交清單、本期繳交年度實驗報告。

    - 年度實驗報告管理，提供UAO、實驗站發言人：新增、檢視、維護、下載、匯出各期別年度實驗報告資料。

    - 論文清單管理與報表，提供UAO、實驗站發言人、圖書館員新增、維護、匯出計畫申請團隊所上傳的論文清單資訊。

    - 研究生論文清單管理與報表，提供UAO、實驗站發言人新增、維護各計畫實驗研究生所上傳的相關論文資訊，並可以匯出清單。

    - 專利清單管理與報表，提供UAO、實驗站發言人新增、維護各計畫實驗團隊人員所上傳的相關專利資料，並可以匯出清單。

  - 成果繳交

    - 年度實驗報告，提供UAO、實驗站發言人、一般用戶查詢並進行年度實驗報告繳交作業。

    - 論文清單，提供UAO、實驗站發言人、圖書館員、一般用戶查詢並進行年度論文清單繳交作業。

    - 研究生論文清單，提供UAO、實驗站發言人、一般用戶查詢研究生論文並進行年度研究生論文繳交作業。

    - 專利清單，提供UAO、實驗站發言人、一般用戶查詢並進行年度專利資訊登記作業。

- 報表

  - 計畫

    - 計畫申請/執行件數與時段數統計，提供UAO可依年度/期別/類別/單位國內外為查詢條件，匯出"計畫執行件數/時段數統計"、"計畫申請件數/時段數統計"資料。

    - 初審會議報表，提供UAO可依期別、計畫性質、審查領域、委員會類別、審查委員、審查人、計畫主持人、計畫編號…等條件匯出："計畫審查委員/審查人分配表"、"初審人未審查名單"、"初審結果"，供後續審查會議使用。

    - 複審會議報表，提供UAO可依期別條件匯出： "PEC類別申請及預核時段統計"、"複審(1)結果"供複審會使中使用。

  - 實驗報表：提供UAO匯出實驗相關報表如：主持人、實驗人員 (依期別查詢)、實驗人次、實驗排程 (依主持人)、實驗簽到表…等報表以做為統計所需資訊。

  - 光束時段報表：提供UAO匯出各期別、光束線之類別百分比及時段數統計資訊做為統計所需。

  - 補助

    - 人培獎勵報表，提供UAO依時間、狀態來列印或匯出："人培獎勵清單"、"匯款明細表"、"獎勵單據順序清單"、"年度獎勵統計"…等補助相關報表。

    - SP8補助報表，提供UAO依期別、時間來列印或匯出："SPring-8光束線實驗補助清單"、"SPring-8補助匯款明細表"…等補助相關報表。

    - Neutron補助報表，提供UAO依期別、時間來列印或匯出："Neutron中子束實驗補助清單"、"Neutron補助匯款明細表"、"年度-申請 /核可 /撤銷件數 統計報表"、"計畫年度核可統計 統計報表"、"計劃申請審評表"…等補助相關報表。

- 管理

  - 系統管理：以下為提供系統管理者專門使用之功能。

    - 選單管理，功能選單參數設定，如是否顯示、URL連結、順序…等設定。

    - 角色管理，維護系統各角色之功能權限。

    - 登出登入紀錄，查詢各使用者帳號登出入基本資訊。

    - 功能使用紀錄，查詢各使用者帳號於登入期間所使用的功能相關基本資訊紀錄。

    - 系統排程管理，管理維護系統各排程之執行狀態、執行時間…等設定。

    - 操作稽核紀錄，紀錄所有使用者操作系統之詳細內容資訊。

    - 系統參數設定，維護系統表單下拉選項或中英文顯示…等相關參數設定。

  - 網站管理

    - 最新消息管理，提供UAO進行最新消息發佈之管理功能，可發佈如：檔案、網址連結、產生網頁內容這類之資訊。

    - 相關連結管理，提供UAO管理首頁相關連結項目的url、logo等設定。

    - 發佈內容管理，提供UAO新增、維護顯示於首頁等處所發佈之內容，可以為檔案連結、url、產生網頁內容這幾種。

    - EMAIL範本管理，提供UAO維護系統內所寄發信件之範本，目前共有117個使用中範本。

    - Email寄送紀錄，提供UAO查詢、檢視系統所寄發之郵件資訊。

- 其他資訊：提供UAO經由前述網站管理>選單管理、相關連結管理、發佈內容管理功能之設定提供以下快速連結

  - 行政規章包含："用戶執行委員會設置要點"、"中子用戶執行委員會設置要點"、"實驗用戶申請用戶卡作業要點"、"光束線實驗計畫申請及審查作業要點"、"日本SPring-8實驗計畫補助作業要點"、"大陸地區專業人士來訪作業要點"、"光束線實驗計畫主持人之研發成果規範"、"學生用戶人才培育暨實習作業要點"、"學生用戶人才培育暨實習作業注意事項"。

  - 用戶年會包含："歷年講員"、"歷年壁報摘要"、"歷年年會資訊"、"年會壁報摘要管理"、"用戶年會網站後台"。

## 現行標的系統使用技術

      - 本網站與其後台 (正式區/測試區) 使用之平台及技術如下：

- 網頁開發：HTML、Java、Spring Framework。

- 資料庫設計：Microsoft SQL Server 2019 標準版(含以上版本)、MySQL 5.7.37。

- 網站服務：Tomcat + Nginx。

- 作業系統：Microsoft Windows Server 2019、Rocky Linux。

- 資料介接：RestfulAPI (人材(實習)培育系統、論文管理系統、用戶年會…)、Microsoft SQL Server + MySQL (考試系統資料表、CR enable、簽到/資訊看版系統…等資料表)。

- 主機硬體設備一覽

| 主機名稱 | CPU | 記憶體 | 空間 | 用途說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T211-Q3~Q6 | Intel Xeon 6226R 16C/32T * 2 | 128G | 2T | 採用VMware/vSphere虛擬化平台做為正式區及備援使用 |
| T211-H6 | Intel Xeon 4208 8C/16T * 2 | 32G | C: 900G D:1200G | 採用Hyper-V虛擬化平台 做為測試區使用 |

- 主機軟體配置一覽

| Hyper-V主機 | 虛擬主機名稱 | 虛擬主機用途 | 作業系統 | CPU | 記憶體 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T211-Q3 | UserPortalAP01 | 應用伺服器1 | Rocky Linux | 4 | 8 |
|  | UserPortalWebServer01 | 網頁伺服器 | Rocky Linux | 2 | 4 |
| T211-Q4 | UserPortalAP02 | 應用伺服器2 | Rocky Linux | 4 | 8 |
| T211-Q5 | UserPortalDB01 | 資料庫MSSQL | Windows 2019 | 6 | 16 |
| T211-Q6 | UserPortalDB02 | 資料庫 MYSQL | Rocky Linux | 4 | 16 |
|  | UserPortalFile01 | 檔案伺服器 | Rocky Linux | 2 | 4 |
|  | tsyncgit01 | 版本控制伺服器 | Rocky Linux | 4 | 8 |
| T211-H6 | TestUserPortalAP | 測試應用伺服器 | Rocky Linux | 4 | 8 |
|  | TestUserPortalWebServer | 測試網頁伺服器 | Rocky Linux | 2 | 4 |
|  | TestUserPortalDB | 測試資料庫 | Windows 2019 | 4 | 8 |

- 版本管理、議題管理、持續整合佈署：Gitlab 16

      - 使用者端環境如下：

- 作業系統：Mac、Microsoft Windows7 (含以上版本)。

- 瀏覽器：Edge、Chrome、Safari、Firefox。

## 人員維護要求

      - 乙方必須提供服務人員一位擔任連絡窗口，負責維護內容確認、系統問題追蹤、時程管理及品質確認等工作。

      - 甲方認定乙方服務人員無法勝任工作時，請詳見契約之相關規定。

      - 乙方應遵守甲方之工作時間及規範。乙方人員請假，須指派代理人承接相關工作。

      - 乙方服務人員異動時，請詳見契約之相關規定。乙方必須確保工作交接及系統安全調整等工作事項 (密碼更換、程式碼保護、資料庫保護等)。

      - 乙方須視甲方需要到場進行會議或系統修正。相關交通、食宿費用不得額外收取。

## 系統維護要求

      - 維運時間：系統運作為7*24、人員服務為5*8 ( 7*24 定義服務時間為每週七日，含假日，全天24小時服務；5*8 定義服務時間為每週五個工作天，每天服務 8 小時，工作天為每週一至週五，服務時間為上午 09:00 ~ 下午 18:00 )。

      - 乙方須定期對維護標的提供例行性維護(含網頁例行資訊維護、系統需求規格書(SRS)、軟體/系統設計規格書(SDD)、系統/軟體使用手冊(SUM)…等相關文件更新)及保養服務，乙方有責任使本專案標的物系統保持良好運作狀態，若維護之網頁內容有影像處理需求，須協助圖檔之加工處理。例行性維護保養之時間得經由甲乙雙方同意另行訂定之。

      - 雙方發現系統異常及錯誤時，乙方須符合本建議書之【五、時效要求】之項目，完成系統修復。

      - 乙方須定期進行系統狀況檢查，包括系統事件檢視、磁碟空間、資源狀況(註)、紀錄檔檢視、系統更新、網路連線(註)、資料庫狀況及系統備份等資訊。(註：不得少於3分鐘之記錄)

      - 乙方須視中心需要協助維護測試區與正式機程式與資料之一致作業，且若有機敏性資料則應於測試機清除。

      - 甲方系統問題原因尚未釐清前，乙方應協同相關人員進行問題追蹤，並配合問題追蹤及測試調整。

      - 乙方於甲方內之相關程式碼修正或異動均應配合中心本系統管理人員之規劃進行版本控制及佈署等相關作業。

      - 乙方須於每期維護時，交付最新版網站與後台程式原始碼。

      - 若系統有發現程式面重大安全漏洞 (如SQL Injection)，乙方須無償進行補強。

      - 乙方須配合甲方進行至少一次的災難復原演練 (設備由甲方提供)，並交付「災難復原演練報告」。

      - 乙方須無償提供本案標的物系統相關之軟硬體短中長期規劃咨詢服務。

      - 乙方進行還原演練之前，應採取資安保全措施，在還原演練遭遇任何意外時，能夠迅速回復正常運作。

      - 乙方須無償提供本專案標的物系統相關之軟硬體短中長期規劃顧問服務。

      - 甲方若因軟硬體升級、伺服器設備運作不良而必須移機，乙方必須提供移機服務 (設備由甲方提供)，不得額外收取費用。

      - 甲方之網路環境若需要進行調整，乙方須協同甲方網路負責人配合進行本專案標的物之網路環境整合與相關技術調整。

      - 乙方於維護期間現場或遠端連線至中心主機時應遵守甲方之規定提出維護申請並於合理之工作範圍內進行作業，不得於期間探尋或取用與維護作業無關之資訊。如有預期之外的資訊需求，應由系統負責人之同意授權後取得。

      - 漏洞修補更新需求：乙方於本專案所維護之標的，於履約期間應配合中心要求適時更新修補漏洞目標以防止漏洞、弱點所造成危害，如相關漏洞、弱點無法更新亦應提出替代方案，並說明改善方式及期程經甲方同意後處理。

      - 資訊安全改善建議：乙方注意最新資訊安全現況，如得知維護標的(如:作業系統、程式框架)有重大系統安全漏洞更新發布或外界重大安全事件發生…等修正通知時，應向甲方發佈資訊安全改善建議，並協助辦理防護及修正、修補工作。

      - 未來甲方若配合政府組態基準(GCB)相關設定時乙方須能配合設定、執行且正常運作。

      - 如有系統整合資料異動或其它系統改版、建置，須依需求提供相關資訊與邏輯，並配合調整。

## 時效要求

      - 使用者反應之一般性系統問題，須於契約訂定的服務時間2小時內回應，48小時內解決。如經問題反映人同意可另訂處理時間則不在此限。每延遲48小時，詳請見本建議書「伍、 罰則與賠償」之相關規定事項計罰。

      - 使用者反應之非一般性系統問題，須於契約訂定的服務時間2小時內回應，48小時內與甲方協調後提出預計解決之時限。詳請見本建議書「伍、 罰則與賠償」之相關規定事項計罰。
非一般性系統問題定義，係因問題複雜度高、無法即時重現或經甲方認定無法立即解決之錯誤。

      - 系統發生重大問題時，乙方須於甲方通知後，30分鐘內以電話提供技術指導回應，8個小時內到場或以遠端連線進行修復，11小時內回復正常運作，系統資料可復原至發生中斷前24小時內之狀態。未達上述要求者，詳請見本建議書「伍、 罰則與賠償」之相關規定事項計罰。重大問題之定義，係以系統無法運作、持續性的不穩定中斷情況、重大資安問題及全面影響使用者操作等情形判定。

      - 重大問題處理完成後，須於5個工作天內繳交處理報告，由單位主管審核後存查。處理報告內容應包含事件原因、影響範圍、處理方式、改善措施及後續追蹤事項。

      - 若系統中斷問題屬於硬體設備，則乙方需在甲方提供設備後24小時內進行復機或移機。

# 查驗及驗收

## 查驗/驗收及付款方式

      - 本專案系統維護費為乙方維護標的物正常運作之費用，維護費 (含營業稅)，分4期分別於3、6、9、12月結算並於次月請款。

      - 乙方應提出經雙方簽認之維護報告，經甲方查驗/驗收合格後，通知乙方開立發票請款，甲方將依契約之相關規定辦理付款。惟115年第4期之維護報告，最晚於116年1月1日起算三個工作天內繳交。

      - 未依上項期限提出護維報告或完成維護事項之罰則，請參照本建議書【伍、罰則與賠償】第一項「延遲扣款規定」之第五、六點說明。

      - 維護完成後乙方提出下列資料以供查驗/驗收：

- 每月維護報告：於報告中須匯整於本案標的Gitlab議題管理模組中使用者所提出屬於維護性質之紀錄報告，包含問題編號、日期、問題摘要、問題反應人等欄位。

- 每季維護資訊：於每季6、9、12月應檢視並記載於當月維護報告之主機資訊，所需內容請參照本建議書【參、專案需求】第四項「系統維護要求」之第四點說明。

- 災難復原演練，乙方應產出「災難復原演練報告」並於執行當年度最後一期檢付做為驗收之文件。

## 智慧財產權歸屬

      - 甲方得基於其內部使用及維護本專案系統之目的，修改或重製乙方所交付軟體之原始碼或目的碼，並有永久無償使用權。但為本專案之開發成果及所利用之資料，其智慧財產權歸甲方所有。

      - 關於本專案，乙方不得有違反智慧財產權之行為，交付與本專案相關軟體項目及網頁製作內容中如包含第三者開發之產品 (或無法判斷是否為第三者之產品時)，應視同保證(甲方得要求乙方提供授權證明文件) 軟體使用之合法性 (以符合中華民國著作權法規範為準)，如隱瞞事實或取用未經合法授權使用之軟體或識別標誌、圖檔、背景音樂等，致使衛生署或甲方遭致任何損失或聲譽之損害時，乙方應負責一切損失之賠償及責任，並承擔所有法律責任。

      - 乙方自行開發並安裝於甲方指定設備之應用軟體，應提供原始程式碼，甲方擁有使用權及修改權。

      - 非經甲方書面同意，乙方對於執行作業或於作業過程中獲悉之任何資料，不得提供任何人或機關，且不得公開其作業結果或過程上所得之建議事項，乙方並應保證其所屬工作人員對上述資料亦負相同之保密義務，若如未經機關書面同意而外洩，造成機關不利影響或損失時，乙方應負一切損害賠償責任。

## 立約商責任規範

      - 維護期間，甲方發現瑕疵或不符系統文書所載時，乙方應進行維護及修正服務。

      - 作業時如發生錯誤或資料漏失，經確認屬乙方責任時，應由乙方負責補正。

      - 本專案執行期間，乙方應配合甲方資訊安全管理系統 (ISMS) 規範進行相關服務，如因未配合致使發生資安事件損失或造成機關不利影響或損失時，乙方應負一切損害賠償責任。

# 罰則與賠償

## 延遲扣款規定

- 乙方未依本專案契約履行維護服務時，經甲方通知仍未辦理時，甲方得以書面通知乙方終止本專案契約之維護關係。

- 本案契約遭記重點缺失任一月份內超過3次時(時間點以發生當月為準)，本中心得逕行中止契約，並停止支付後續費用。

- 維護服務之扣罰總額以當期本中心應支付服務費用金額為限，本中心並得於當期應支付服務費用中先行扣除。

- 乙方因技術人員處置不當或作業疏失，導致服務標的(含儲存之檔案及資料)損壞，得標乙方應負責回復原資料及相關設定、檢測工作，以賠償本中心損失，並保障其權益。

- 乙方異動服務人員：請詳見下方其它服務水準及績效違約金共通性項目 人員管理 事項。

- 本中心異動服務人員：得書面通知要求更換不適任之乙方履約服務人員，乙方不得拒絕，並須於接獲本中心通知7日曆天內提出具相當資格條件人員義務。若逾期未更換人選者 或 連續兩次重提人選仍不符本中心需求者，請詳見下方其它服務水準及績效違約金 共通性項目 人員管理 事項。

- 其它服務水準及績效違約金事項詳見下表相關項目之記載

| 評估項目 | 評斷方式 | 要求基準 | 處罰規則 |
| --- | --- | --- | --- |
| 維護項目 |  |  |  |
| 時效 | 一般性系統問題，應依本案建議書：參、專案需求>五、時效要求>第(一)項處理 | 每季統計 | 未於時間標準內處理完成，計罰1點，連續計罰至問題解決為止。 |
| 時效 | 非一般性系統問題，應依本案建議書：參、專案需求>五、時效要求>第(二)項處理如本中心同意延期者不在此限。 | 每季統計 | 1.未於訂定時間內回應或與本中心協調出解決時限者，計罰1點，並依訂定時間連續計罰。 2.未於協議時限內解決問題，每逾一日計罰1點至問題解決為止。 |
| 時效 | 系統發生重大問題，應依本案建議書：參、專案需求>五、時效要求>第(三)項要求處理。 | 每季統計 | 未於時間標準內處理完成，每逾一日計罰1點至問題解決為止，並計重點缺失一次。 |
| 時效 | 各期維護之查驗/驗收階段判定限期改善後仍未完成應改善之項目。 | 每次統計 | 未於限期改善時限內解決問題，每逾一日計罰1點至問題解決為止。 |
| 系統可用率 | 系統各項功能，可正常提供使用者 之時間百分比，不得低於95％ | 每季統計 | 每不足2％計罰1點。 |
| 文件維護 | 乙方維護期間應依維護相關手冊內容。未依系統異動時更新手冊內容，經本中心通知後應於限期更新完成。 | 每季統計 | 未於期限內更新完成，每逾7日計罰1點至完成為止。 |
| 維報報告提交 | 乙方應於每月10日曆天前將上一月之維護報告送交本中心確認。 | 每次統計 | 每逾1日計罰1點。 |
| 其它 | 本案建議書參、專案需求內：人員、系統、時效 需求，未於上述罰則特別註明之項目，有違反之事項。本中心得依情節以任何形式通知要求改善，如乙方無合理原因再發生者。 | 每季統計不超過1次。 | 未依提出應改善之項目執行, 得按超過之次數計算，每次計罰1點。 |
| 共通性項目 |  |  |  |
| 帳號管理 | 系統帳號之建立、修改、啟用、禁用及刪除。應依本中心規定辦理並知會管理人員。乙方不得逕自設定。 | 每季不得超過1次 | 按超過之次數計算，每次計罰1點，並計重點缺失一次。 |
| 系統存取 | 伺服器主機之系統設定(如：防火牆、IP、註冊表…) 如有需求調整，應知會中心系統管理人員並取得同意後方得進行調整，乙方不得逕自修改。 | 每次統計 | 每次計罰1點，並計重點缺失一次。 |
| 資料存取 | 資料庫備份資料(或加密金鑰)僅允許於中心內部特定主機使用。不得以任何形式將資料庫備份資料(或加密金鑰)輸送至中心外部或中心內未經許可之設備上。 | 每次統計 | 每次計罰2點，並計重點缺失一次。 |
| 遠端存取 | 遠端連線活動，應依中心規定申請。乙方可事先提出申請，最晚應於登入後3個工作天內完成。 | 每次統計 | 按超過之天數計算，每逾一日計罰1點。 |
| 遠端存取 | 系統遠端存取之來源應為機關已預先定義及管理之存取方式。不得使用非本中心預先定義之存取方式(如：Team View、VNC、FTP…)對內對外存取資源。 | 每次統計 | 每次計罰1點。 |
| 稽核紀錄內容 | 系統相關稽核記錄應保持完整性及正確性。不得任意更動或修改相關稽核記錄。 | 每次統計 | 每次計罰2點，並計重點缺失一次。 |
| 可容忍時間 | 發生重大問題時之復原時間不得超過：最大可容忍中斷時間(MTPD) 12小時、復原時間目標(RTO) 12小時、資料復原點時間目標(RPO) 24小時。 | 每次統計 | 未達標準，每次計罰1點，並計重點缺失一次。 |
| 原始碼備份 | 應備份系統原始碼等相關資源，乙方應配合本中心要求將程式碼上傳至版控系統備份。經本中心通知後三工作天內應上傳完成。 | 每次統計 | 按超過之天數計算，每逾一日計罰1點。 |
| 版本控制與變更管理 | 乙方應配合本中心要求進行程式碼版本控制。經中心通知未配合本中心實行相關作業者應予計罰。 | 每次統計 | 每次計罰1點。 |
| 環境區隔 | 應分成開發環境(如： 開發人員本機電腦、資料庫)、測試環境(供測試人員測試確認)、正式作業環境(測試完成後佈署)，以保護正式作業環境系統及資料。 除有合理之原因並經本中心系統管理人同意外，不得任意於正式環境佈署未測試通過之程式。 | 每次統計 | 每次計罰1點，並計重點缺失一次。 |
| 漏洞與修復 | 應配合中心弱點或靜態程式碼掃描及就掃描結果為中、重度之問題修正。須依本中心每年規畫之弱點檢測報告之結果，依雙方議定修正期程完成相關弱點修正。 | 每次統計 | 按超過之天數計算，每逾一日計罰1點。 |
| 人員管理 | 本中心通知要求更換不適任乙方履約服務人員，應於7日曆天內提出適任人選。 | 每次統計 | 每逾1日計罰1點 |
| 人員管理 | 依前項更換不適任人選得標乙方同一案超過兩次重提人選仍不符本中心需求者，本中心得另對乙方計罰，得連續計罰。 | 每次統計 | 每次計罰1點，得連續計罰。 |
| 禁止轉包 | 派駐人員應為乙方之正職人員不得為轉包人員，應於中心要求限期改善日期內完成正職人員更換。 | 每次不得超過限期改善之日期。 | 每逾 1工作天 計罰 1點 |
| 資訊安全 | 個人資料之機密性完整性 | 中心擁有之個人資料不得不當外洩或遭竄改。 | 廠商於本契約承接範圍內，因未採取適當防護，致機構個人資料外洩或遭竄改時，按受影響資料筆數，每筆計. 1點 |
|  | 違反資安法遵要求及中心資安規定。(除情形較輕微經本中心認定得先予以告誡乙次免予計罰外) | 每月不得超過 1次。 | 每逾 1次 計罰 2點 |

※本表未特別說明日期計算方式者則採日曆天計算。

※本案每點違約金金額(罰金)為新臺幣壹仟元。

## 損害賠償

      - 乙方於本專案進行中，因故致使甲方蒙受損失或設備系統安全受損害，無法正常運作時，概由乙方負責賠償所衍生出之損害費用，而甲方得先自應付貨款或履約保證金中扣抵，若不足扣抵部分，甲方並得向乙方另行追討不足部分。

      - 乙方辦理本採購案如有洩密、疏失、管理不善等情事，造成甲方遭致損失，乙方應負全責並賠償甲方之損失。

      - 乙方需遵守甲方資安管制措施之相關規定，如有違反規定造成系統遭受惡意程式侵害，一經發現追朔自行為日起按日以契約價款3%計罰。

      - 乙方因故意或過失，致使甲方資訊資產遭不當取得、刪除或變更等情事，按次以契約價款之3%計罰。

      - 乙方因技術人員處置不當或作業疏失，導致服務標的(含儲存之檔案及資料)損壞，乙方應負責回復原資料及相關設定、檢測工作，以賠償甲方損失，並保障其權益。

      - 乙方未依本建議書【陸、資通安全管理法法遵事項】第十五點規定，乙方攜出未去識別化的資料(含個資)，導致甲方或相關個人蒙受損失或法律責任，乙方需負完全的責任，按次以契約價款之3%計罰。

## 權利瑕疵擔保

      - 乙方應保證本專案交付甲方之產品未侵害他人之著作權及其他權利，如有侵害他人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律及賠償責任。

      - 乙方所提供之產品因侵害他人著作權或其他權利以致甲方不得繼續使用時，應按下列方式擇一解決，所衍生出之費用概由乙方自行負擔：

- 修改侵權部份，使該產品無觸犯他人權利之處，使甲方能繼續使用該產品，並賠償甲方因此所受之損害。

- 徵得權利人授權，使甲方能繼續使用該產品，並賠償甲方因此所受之損害。

- 乙方於1個月內返還甲方使用該產品所付給的費用，並賠償甲方因此所受之損害，且甲方不再使用該產品。

# 資通安全管理法法遵事項

乙方應具備適切之資通安全管理措施或通過第三方驗證。

乙方應依據資通安全管理法規定配置資安專業人員，如甲方要求，乙方應提供含人數、資格、證照及經驗之說明。

乙方交付之自行開發程式，應提供該資通系統之安全性檢測證明。

乙方交付之項目，含非自行開發之內容時，應標示內容與其來源及提供授權證明。

乙方知悉資通安全事件時，應立即通知甲方及採行之補救措施。

乙方於本專案契約終止時，應確認持有之本專案相關資料之返還或刪除。

甲方得依業務之內容要求乙方調整相關資安防護措施。

甲方得稽核乙方關於本專案之資安事項執行情形。

乙方處理之業務若涉及國家機密者，相關執行人員應接受適任性查核。

乙方執行本專案之團隊成員不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。

為確保本專案品質，不接受乙方轉包其它廠商之方式承接開發本案。

乙方須就資安管理自評，請參考【柒、附件】ISMS-04-055 供應商自我評估表。

依中心「委外管理程序書」規定，乙方應配合甲方完成「ISMS-04-057資通系統籌獲各階段資安強化措施執行檢核表(請參考【柒、附件】)」內之維運階段檢核事項。

乙方維護系統應以於甲方內之主機進行為原則，有例外情形時須經甲方書面同意，除應簽署保密切結書外，須將資料去識別化後，始能攜出進行系統開發維護。

# 附件

ISMS-04-055 供應商自我評估表

ISMS-04-057 資通系統籌獲各階段資安強化措施執行檢核表